## Phần A

- Độ dài: 2 tuần/Sprint, tổng cộng 4 Sprint trong 8 tuần.

- Lý do: Sprint 2 tuần giúp đội thường xuyên kiểm tra kết quả, nhận phản hồi và điều chỉnh Product Backlog khi Marketing thay đổi yêu cầu.

| Vai trò | Trách nhiệm |
| --- | --- |
| Product Owner | Quản lý Product Backlog, sắp xếp ưu tiên và làm rõ yêu cầu. |
| Scrum Master | Hỗ trợ đội thực hiện Scrum, loại bỏ trở ngại và bảo vệ Sprint Goal. |
| Development Team | Phân tích, thiết kế, lập trình, kiểm thử và tạo ra sản phẩm hoàn chỉnh. |

Sprint Review – kiểm tra kết quả và thích nghi theo phản hồi.

## Phần B

| Hạng mục | Ưu tiên | lí do |
| --- | --- | --- |
| Tích điểm sau thanh toán | Must | Chức năng cốt lõi. |
| Thu hồi điểm khi hủy/hoàn | Must | Đảm bảo điểm chính xác. |
| Đổi điểm lấy giảm giá | Must | Giúp khách sử dụng điểm. |
| Xem số dư, hạn sử dụng | Must | Tránh đổi vượt số dư. |
| Xem lịch sử giao dịch | Should | Giúp khách theo dõi điểm. |
| Thông báo điểm sắp hết hạn | Should | Nhắc khách dùng điểm. |
| Đổi điểm lấy quà vật lý | Could | Tăng tương tác. |

## Phần C

### AC

- AC1: Given đơn 100.000đ đã thanh toán thành công, When hệ thống tích điểm, Then khách được cộng 10 điểm.

- AC2: Given đơn đã được cộng 10 điểm, When đơn bị hủy/hoàn thành công, Then hệ thống thu hồi 10 điểm.

- AC3: Given đơn chưa thanh toán thành công, When hệ thống xử lý đơn, Then khách không được cộng điểm.

DoD:

- Mã nguồn được kiểm tra.

- Kiểm thử đạt yêu cầu.

- Không còn lỗi nghiêm trọng.

- Tài liệu được cập nhật.

- PO xác nhận đạt yêu cầu.

## Phần D

1. Tiếp nhận

- PO ghi nhận yêu cầu và cập nhật Product Backlog.

- Không tự ý thay đổi Sprint đang chạy.

- Nếu Sprint Goal không còn phù hợp, PO có thể hủy Sprint.

2. Ảnh hưởng

| Thành phần | Cập nhật |
| --- | --- |
| Product Backlog | Đổi tỷ lệ thành 100 điểm = 25.000đ. |
| AC | Sửa điều kiện đổi điểm theo tỷ lệ mới |
| DoD | Giữ nguyên nếu tiêu chuẩn chất lượng không thay đổi. |